通安委办发〔2019〕27号

北京市通州区安全生产委员会办公室

关于印发《关于开展2019年度安全生产标准化

建设活动的实施方案》的通知

区安委会各成员单位，各乡镇政府、街道办事处：

根据国家和市、区关于深入开展安全生产标准化工作的安排部署，为推进我区安全生产标准化建设工作扎实有效地开展，有力促进标准化建设提质增效，区安全生产委员会决定于今年在全区范围内继续开展安全生产标准化建设工作，特制定《关于开展2019年度安全生产标准化建设活动的实施方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

附件：关于开展2019年度安全生产标准化建设活动的实施方案

北京市通州区安全生产委员会办公室

2019年5月13日

（联系人：顿六平   联系电话/传真：80886326  标准化建设工作领导小组办公室邮箱：anjjzfd@126.com）

附件：

关于开展2019年度安全生产标准化

建设活动的实施方案

根据国家和市、区关于深入开展安全生产标准化建设工作的安排部署，为有力促进我区标准化工作提质增效，圆满达成2019年度市政府安全生产目标责任书的考核目标，决定于今年继续在全区范围内开展安全生产标准化建设工作，具体实施方案如下：

一、工作目标

（一）全面部署安全生产标准化建设工作，全区所有行业领域内企业纳入安全生产标准化管理。

（二）严格贯彻《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》的规定，推进落实我区安全生产标准化三级达标初评、复评和岗位达标评审工作。

二、组织机构

成立通州区安全生产标准化建设工作领导小组，由主管副区长任组长，区政府办公室主任、区应急管理局局长任副组长，区发展改革委、区住建委、区教委、区文化旅游局、区国资委、区商务局、区城市管理委、区经信局、区交通局、区民政局、区水务局、区卫健委、区生态环境局、区体育局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路局等相关行业部门以及各乡镇、街道办事处主管领导任组员。领导小组办公室设在区应急管理局，负责统筹安排安全生产标准化建设工作。

标准化建设工作坚持政策引导支持、部门组织推进、企业自主创建、社会机构评审的原则。

三、职责分工

- 区应急管理局负责组织推进和管理工贸行业的标准化建设工作。

- 相关行业部门按照职责分工负责推进和管理本行业或者领域企业的标准化建设工作。

（三）乡镇街道负责组织推进本地区小微企业的标准化岗位达标工作。

- 评审机构和评审标准

- 标准化三级达标评审由各部门确定的第三方机构开展，评审单位必须具有安全评价机构资质，或具备从事安全生产技术服务的专业能力并具有从事标准化评审二年以上工作经历。标准化岗位达标评审由各乡镇、街道办事处以“以查代评”的方式自行开展。

- 规模以下企业和10人（含10人）以上企业创建标准化三级达标企业；10人以下企业创建标准化岗位达标企业。企业规模划分参照国家统计局的企业级别划分标准确定或者按照有关部门的标准确定。

- 企业申报标准化三级达标和岗位达标，按照《北京市安全生产等级评定技术规范》（百项地标）或者市有关部门制定的评审标准进行评审。

- 督查考核

（一）安全生产标准化建设工作被纳入区政府安全生产综合考核，请各部门、各单位积极推进、深入开展本行业、本地区安全生产标准化建设工作。

（二）为确保标准化评审质量，达到标准化建设工作提质增效的目标，各部门、各单位要对本行业、本地区已达标企业开展现场实地核查工作，核查数量不少于上一年度三级达标企业总数的20%，不少于上一年度岗位达标企业总数的10%。

六、培训和宣传

各部门、各单位要制定对本行业、本地区企业的安全生产标准化培训工作方案，并积极推进和落实。同时，采取各种宣传形式，广泛宣传标准化思想内涵、目的意义等，充分报道标准化典型示范企业，树立典型、抓点带面，调动企业开展标准化建设的积极性和主动性，加强企业职工、人民群众对标准化工作的认识。

七、信息报送

（一）相关行业部门于2019年11月底前，将本行业当年完成标准化三级达标的企业信息，填入标准化企业信息表（附件4），电子版报送至区安全生产标准化建设工作领导小组电子邮箱（anjjzfd@126.com）,以便进行统计。

（二）乡镇街道于每月25日前，将本地区完成标准化岗位达标评审和复评的企业信息，填入标准化岗位达标企业信息表（附件3），将电子版报送至标准化建设工作领导小组办公室邮箱（anjjzfd@126.com），以便及时进行录入和统计。

八、实施步骤

（一）动员部署阶段（2019年5月）

1.各部门、各单位要依据本方案详细制定本年度具体工作方案，并立即召开会议进行部署实施，指定至少两名专人负责标准化工作。要加大宣传和推广力度，开展对本行业、本地区企业的标准化培训工作，动员未达标的企业积极开展达标，督促证书即将到期和已过期的达标企业及时开展周期复评工作。

2.各部门、各单位要完善本行业、本地区达标企业台账，确保台账内容无误、规模分类正确。如有企业发生注销、关闭以及规模变更等情况，及时向标准化建设工作领导小组办公室进行反馈。

（二）培训和企业自查阶段（2019年6月）

1.企业要建立安全生产标准化自评组织，依据相关法律法规和北京市标准化评审标准的要求，结合企业的行业、规模和生产实际，对照其中的考评内容逐项自查、整改并打分，尤其是要加大对涉爆粉尘、涉危使用、有限空间作业、消防安全、用电管理等重点危险领域的自查力度，并将自评报告（附件5）在企业内公示。已达标企业每年也要自行开展一次安全生产标准化自查工作。

2.申报标准化三级达标的企业，如果自查总分达到申请标准，向所属行业部门提出申请。申请需要填写《企业安全生产标准化评审申请表》（见附件1），提交相关材料，并按要求进行网上申报。

3.各部门、各单位应在6月底前完成对本行业、本地区企业的安全生产标准化培训工作。

- 评审及发证阶段（2019年7月-12月）

1.各部门对企业上报的《企业安全生产标准化三级达标评审申请表》和相关材料、以及自评结果进行审查后，在《申请表》中签署政府意见。

2.三级达标评审由第三方评审机构开展，负责指导企业完成申报步骤，组织本机构评审专家进行现场对标评审。

3.岗位达标评审由乡镇街道自行组织人员开展，填写《安全生产标准化评审报告（小微企业）》（见附件2），并于2019年11月底前，将所有通过当年岗位达标评审企业的《评审报告》，上报至标准化建设工作领导小组办公室。

4.标准化证书即将到期和已过期的企业的周期复评，按照《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》第三十一条、第三十二条的规定开展。

5.相关行业部门对本行业完成三级达标评审流程企业的评审结果进行复核，复核通过后在本部门网站进行公告，公告后颁发标准化三级证书。

九、工作要求

（一）提高认识、加强领导

各部门、各单位要高度重视我区安全生产标准化建设工作，明确职责，协调联动，周密安排，科学实施，按照本工作方案的安排和要求，拟定本行业、本地区安全生产标准化建设工作的具体实施方案，对未达标和未开展周期复评工作的企业，加大动员、督促和检查力度。多措并举，保证按期完成工作任务，确保创建工作质量。

（二）突出重点、全面推进

各部门、各单位要认真总结经验，完善工作措施，突出工作重点，切实做到标准化建设工作与事故隐患排查治理、安全风险辨识管控和重点领域专项治理等重点工作紧密结合，健全安全监管长效机制，落实企业主体责任，加强企业生产经营建设上下游环节安全生产管理，及时掌握达标进展情况，持续推进标准化建设提质增效。

- 加强执法、提质增效

各部门、各单位要加强与评审单位的信息互通，加大执法检查力度，督促企业及时对失分项进行整改。凡存在重大事故隐患的企业，坚决不准通过标准化达标初评和复评，撤销已达标企业的称号，消除部分标准化达标企业仍然长期存在安全生产违法行为的现象。对不具备标准化达标创建条件、事故隐患严重的企业，依法责令其停产停业，并提请政府给予关闭清退，充分发挥标准化建设工作的作用。

（四）深入宣传、广泛发动

各部门、各单位要加强宣传指导，采取多种形式，广泛宣传安全生产标准化思想内涵、目的意义等，树立典型，抓点带面，充分调动企业开展标准化建设的积极性和主动性；深入开展面向社会的安全生产标准化宣传教育培训工作，切实增强企业职工、人民群众的安全素质和意识，营造良好的安全生产标准化建设氛围。

附件：1.企业安全生产标准化评审申请表

2.小微企业岗位达标评审报告表

3.岗位达标企业信息表

4.标准化企业信息表

5.企业安全生产标准化自评报告

（全部附件内容请到通州区标准化建设工作公共邮箱中进行下载。公共邮箱：anjjzfd@126.com 密码：zfd123456）

抄送：市安委会办公室、区委办、人大办、政府办、政协办

北京市通州区安全生产委员会办公室          2019年5月13日印发