政协通州区六届四次会议

第141号提案的答复意见（A类）

郑小秋委员：

您提出的“关于加快启动北京城市副中心‘翠景公园’建设”的提案已收悉。现将办理情况汇报如下：

为有序推进北京城市副中心城市双修，给通州群众带来更多实实在在的获得感，并结合通州区创建国家森林城市的相关要求，落实城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，加快各类公园绿地建设，不断提高公园服务半径覆盖率。

根据《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》，政协委员提议中的翠景公园位置现在规划性质为绿地,我局已将其纳入2020年百万亩造林项目。翠景公园项目现名称为通州区梨园镇云景公园建设工程，通州区梨园镇云景公园（以下简称“云景公园”）总面积25.7公顷，西至通马路（规划九棵树西路），东至规划产业用地，南至规划路，北至规划路。拟分为两期建设，其中一期位于东侧地块，面积13.7公顷，二期位于西侧地块，面积12公顷。

先期建设的通州区梨园镇云景公园建设工程（一期）（以下简称“云景公园一期”）已获得通州区发改委《关于通州区梨园镇云景公园建设工程（一期）实施方案的批复》【京通州发改（审）【2020】53号】，已完成各参建单位招投标手续，并于2020年4月29日进场施工。正在进行整理场地、堆筑地形等工作。同时进一步督促乡镇加快开展土地流转、地上物腾退。预计2021年12月可完工并对外开放。

感谢您为我单位提出的宝贵意见，请您一如既往的关注、支持我局的工作。

 （印章）

 年 月 日

签发人：

承办人及联系电话：王文亮

委员意见：

（说明：标明类别，指A、B、C类）