附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 11011223T000002328204-2023年融合媒体平台系统5G升级项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区融媒体中心 |  |  | 实施单位 | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 周觅 |  |  | 联系电话 | 13488776684 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 102.6442 | 41.05768 | 10 | 40% | 4 |
|  |  | 其中： 当年财政 拨款 |  | 102.6442 | 41.05768 | — | 40% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （1）5G后端服务器及音视频等周边系统。 - （2）软件开发，底层数据库逻辑定制，移动端新增业务服务包定制，新增业务后台业务流程定制，相关设备和系统集成调试测试。 |  |  |  | - （1）5G前端采集相关设备及配件及5G后端服务器及音视频等周边系统到货调试。 （2）底层数据库逻辑定制，移动端新增业务服务包定制，新增业务后台业务流程定制，相关设备和系统集成调试测试基本完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5G前端采集相关设备及配件 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 5G后端服务器及音视频等周边系统 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 5G前端采集相关设备及配件质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 5G后端服务器及音视频等周边系统质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 软件升级改造功能符合业务需求，质量合格率 。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目硬件产品按期交付 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目软件产品按期交付 | 12月底前 | 滞后，2024年 | 5 | 4 | 基本部署完成，推进软件开发收尾。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行金额 | ≤102.6442万元 | 41.057680万元 | 15 | 15 | 2024年继续执行 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升播出画质，满足观看需求。拍摄画质100%保持4k，满足系统正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续影响周期 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度提升 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 满意度支撑材料不足 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填报注意事项：

1.评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

- 二是定性指标。根据项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分。

- 各项绩效指标得分汇总成项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。

注：绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下）。

附件3：

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题