|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州发展大厦区委综合档案室服务项目其他服务采购项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 区委办公室 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 97.750768 | 49.175024 | | 10 | | 50.31% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 97.750768 | 49.175024 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目顺利进场施工，完成电动密集架及打印机采购工作。 | | | | | 项目顺利进场施工，完成电动密集架及打印机采购工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成设备采购工作。 | | 68组电动密集架、1台打印机 | 68组电动密集架、1台打印机 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：密集架、打印机验收合格率100%。 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月上旬进场施工。 | | 2024年12月上旬 | 2024年12月上旬 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：支出进度不低于50%。 | | 不低于50% | 50.31% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：档案管理质量和查阅档案效率。 | | 有所提高 | 有所  提高 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：档案数字化建设水平。 | | 有所提高 | 有所  提高 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 指标1：档案管理及查阅档案人员满意度。 | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |