附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年北京城市副中心林荫路改造提升工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区政府 | | | | | 实施单位 | | 通州区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 199.92 | 199.92 | | 60.58 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对通州区朝阳北路、潞邑二路以及净水西路3条路的部分路段行道树、分车带开展绿化更新改造工作。 | | | | | | 主体栽植全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2条道路绿化改造提升工作主体栽植。 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量符合北京市地方标准《园林绿化工程施工及验收规范(DB11/T 212-2017) 》的相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：当年12月底前 | | | 当年12月底前 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算总成本控制在199.92万元内 | | | 预算总成本控制在199.92万元内 | 截止目前实际支出在成本预算内。 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否为北京城市副中心营造良好的社会环境 | | | 是 | 为北京城市副中心营造良好的社会环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | | | 是 | 美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | | 是 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务社会公众满意度达到90% | | | ≥90% | 服务政社会公众满意度达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 93 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区小微绿地建设工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区政府 | | | | | 实施单位 | | 通州区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1040 | 1040 | | 480.28 | | 10 | | 48% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在通州区开展5.2万平小微绿地建设工程。 | | | | | | 主体栽植全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在通州区开展5.2万平小微绿地建设工程主体栽植。 | | | 5.2万平米 | 5.2万平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量符合北京市地方标准《园林绿化工程施工及验收规范(DB11/T 212-2017) 》的相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：当年12月底前 | | | 当年12月底前 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算总成本控制在1040万元内 | | | 预算总成本控制在1040万元内 | 截止目前实际支出在成本预算内。 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否为北京城市副中心营造良好的社会环境 | | | 是 | 为北京城市副中心营造良好的社会环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | | | 是 | 美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | | 是 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务社会公众满意度达到90% | | | ≥90% | 服务政社会公众满意度达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 94 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区六合村保障房东侧环境提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区政府 | | | | | 实施单位 | | 通州区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 220.199 | 220.199 | | 67.51 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在通州区宋庄镇六合村万套保障房东侧开展60000平方米的环境提升工作。 | | | | | | 主体栽植全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在通州区宋庄镇六合村万套保障房东侧开展60000平方米的环境提升工作。 | | | 60000平方米 | 60000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量符合北京市地方标准《园林绿化工程施工及验收规范(DB11/T 212-2017) 》的相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：当年12月底前 | | | 当年12月底前 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算总成本控制在220.199万元内 | | | 预算总成本控制在220.199万元内 | 截止目前实际支出在成本预算内。 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否为北京城市副中心营造良好的社会环境 | | | 是 | 为北京城市副中心营造良好的社会环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | | | 是 | 美化环境，发挥植物自身的净化空气、保持水土等生态功能 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | | | 是 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务社会公众满意度达到90% | | | ≥90% | 服务政社会公众满意度达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 93 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区生物多样性检监测与评估项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 通州区园林绿化局 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | | 联系电话 | | | | |  | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | 年初预算数 | | | 全年 预算数 | | | 全年 执行数 | | | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 140 | | | 140 | | | 69.8 | | | | | 10 | | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | |  | | |  | | | | | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：编制通州区生物多样性监测与评估实施方案，制定通州区生物多样性保护行动计划和保障措施；  目标2：初步建设生物多样性数据库；  目标3：开展生物多样性保护自然教育和公众科学活动，提升通州区居民的生物多样性保护意识和水平。 | | | | | | | | | | 完成全部目标内容 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通州区生物多样性调查监测评估 | | | | | 完成各生物类群本底调查及调查报告和评估报告，并提出保护计划和保障措施。 | | | 完成 | | 25 | | | | 25 | | |  | |
| 指标2：生物多样性公众自然教育 | | | | | 完成新闻媒体专题采访；完成的生物多样性主题活动；完成公民生物多样性保护意识评估报告。 | | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监测调查评估质量 | | | | | 符合《县域生物多样性调查与评估技术规定》的相关要求。 | | | 符合 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 指标2：生物多样性公众自然教育完成度 | | | | | 自然教育参与人次1000人以上 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成生物多样性现场踏查 | | | | | 2024年8月 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 指标2：生物多样性自然教育全部活动 | | | | | 2024年11月前 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 指标3：完成本年度生物类群检测和评估工作 | | | | | 2025年2月 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 指标4：完成生物多样性调查评估、公众自然教育评估报告等内容编写 | | | | | 2025年2月前 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：厘清生物多样性本底数据及保护物种数据。 | | | | | 为改善动植物栖息地环境，优化人财物资源配置，提供基础数据支持。 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标：满足通州区居民对生态良好的美好生活需求 | | | | | 增强通州居民对绿色美丽环境的获得感和幸福感。 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标：保障通州区生态文明示范区的建设工作 | | | | | 提升经济发展与生态良好的关系，实现生产生活生态融合发展。 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标：促进通州区健康安全的生态环境建设，提高可持续发展能力 | | | | | 促进通州区健康安全的生态环境建设，提高可持续发展能力。 | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：提升通州区生物多样性保护的管理水平，服务社区、乡镇居民林场公园等，提高满意度指标 | | | | | 95% | | | 完成 | | 5 | | | | 3 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 93 | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年北京城市副中心重点道路地栽花卉项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 通州区园林绿化局 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | |  | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 750 | | | 750 | | | | | 572.208228 | | | | | | 10 | 76% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | |  | | | | |  | | | | | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | |  | | | | |  | | | | | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | | |  | | | | |  | | | | | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 目标：提升城市副中心园林绿化景观效果，为市级党政机关入驻办公创造良好外部环境，落实北京城市副中心常态化摆花工作。 | | | | | | | | | | | 完成全部目标内容 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | | | 实际  完成值 | | 分值 | | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：栽植地栽花卉，摆放花卉容器、立体花坛。 | | | | 栽植地栽花卉面积约4500平米、摆放花卉容器124组，立体花坛1组。 | | | | | 完成 | | 30 | | | | 30 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标：工程质量及养护质量 | | | | 符合《露地花卉布置技术规程(DB11/T 726-2010) 》的相关要求。 | | | | | 符合 | | 10 | | | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：前期工作阶段，方案设计及施工招投标工作 。 | | | | 完成方案设计及施工招投标工作。 | | | | | 完成 | | 3 | | | | 3 | | 无 | |
| 指标2：立体花坛摆放、栽植及养护阶段。 | | | | 完成立体花坛摆放、栽植及并进行养护段。 | | | | | 完成 | | 4 | | | | 4 | | 无 | |
| 指标3：后期更新阶段，清除地被，撤除花坛、花卉容器并恢复草坪。 | | | | 完成地被清除，撤除花坛、花卉容器并恢复草坪。 | | | | | 完成 | | 3 | | | | 3 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：带动绿化就业，推进绿化行业发展 | | | | 创造绿化就业，推进行业发展 | | | | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标：保障国家卫生区、全国文明城区创建工作，迎接冬奥会。 | | | | | 保障国家卫生区、全国文明城区创建工作，迎接冬奥会 | | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标：营造一个良好的城市景观环境，打造具有城市副中心特色的地被景观。 | | | | | 营造一个良好的城市景观环境，打造具有城市副中心特色的地被景观。 | | | | 完成 | | 5 | | | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标：保障国家卫生区、全国文明城区创建工作需要，服务市级党政机关入驻办公。 | | | | | 保障国家卫生区、全国文明城区创建工作需要，服务市级党政机关入驻办公。 | | | | 完成 | | 10 | | | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：保障国家卫生区、全国文明城区需要，服务市级党政机关入驻办公，提高满意度指标。 | | | | | 保障国家卫生区、全国文明城区需要，服务市级党政机关入驻办公，提高满意度指标。 | | | | 完成 | | 10 | | | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年北京城市副中心全龄友好化公园绿地改造提升工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区政府 | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 通州区园林绿化局 | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | 联系电话 | | | | |  | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | | | | 分值 | | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 3629 | | 3629 | | 0 | | | | | 10 | | | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 开展全龄友好公园改造工作，2025年底前改造完成2处，为北京城市副中心营造良好的城市氛围，为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持。 | | | | | | | | | 开展全龄友好公园改造工作，改造永顺体育休闲公园二期和商务富锦公园二期。为北京城市副中心营造良好的城市氛围，为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展2  处全龄友好公园改造 | | | | | | 2 | 2 | | | 30 | | | | 30 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程改造质量符合相关要求 | | | | | | 符合北京市地方标准 | 符合北京市地方标准 | | | 20 | | | | 20 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成预算评审，开展招投标工作。 | | | | | | 完成预算评审 | 完成预算评审 | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为北京城市副中心营造良好的城市氛围 | | | | | | 效果显著 | 效果显著 | | | 20 | | | | 20 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | | | | 95% | 95% | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 90 | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年屋顶绿化养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区政府 | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 通州区园林绿化局 | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | 联系电话 | | | | |  | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | | | | 分值 | | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 87.1 | | 87.1 | | 62.18 | | | | | 10 | | | | 71.3% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  | |  | |  | | | | | — | | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 完成通州区屋顶绿化养护面积43465平米，增加绿量,起到保温效果，为物权单位员工提供休闲场所。 | | | | | | | | | 完成了通州区屋顶绿化养护面积43465平米，增加了绿量,起到保温效果，为物权单位员工提供了休闲场所。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护屋顶绿化面积（平米） | | | | | | 43465 | 43465 | | | 30 | | | | 30 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 质量指标 | 养护质量符合相关标准 | | | | | | 达到《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》相关标准 | 达到《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》相关标准 | | | 20 | | | | 20 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 创建国家森林城市，巩固创森成果。 | | | | | | 有效巩固 | 有效巩固 | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 生态效益  指标 | 缓和周边小气候，改善城市环境。 | | | | | | 效果显著 | 效果显著 | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为首都城市副中心绿化水平提高起到持续促进作用，为通州区生态环境改善提供长期支持。 | | | | | | 持续促进 | 持续促进 | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 物权单位员工满意度 | | | | | | 95% | 95% | | | 10 | | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| …… | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 97 | | |  | |