附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 温潮减河工程涉及东郊森林公园公共基础设施拆迁资产评估项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 北京市通州区东郊森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 6 | 6 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对温潮减河施工占地范围内涉及东郊森林公园范围内公共基础设施资产进行评估 | | | | | 已完成评估工作并出具评估报告 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产评估项目 | | 1项 | 1项 | 12 | 12 | |  | |
| 质量指标 | 评估报告 | | 评估报告 | 评估报告合法合规 | 12 | 12 | |  | |
| 时效指标 | 按合同要求10日内完成评估 | | 10日 | 15日 | 14 | 10 | | 因温潮减河工程红线变更，评估内容有所调整 | |
| 成本指标 | 按实际预算 | | 6万元 | 6万元 | 12 | 12 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 明确资产价值 | 已出具评估报告 | 8 | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 了解资产情况 | 确定资产剩余价值 | 8 | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 温潮减河工程前期工程 | | 完成涉及温潮减河资产工作 | 提前完成涉及温潮减河资产工作 | 7 | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 温潮减河工程开工 | | 温潮减河工程及时开工 | 提前完成资产评估移交工程地块 | 7 | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工程地块移交 | | 移交工程地块 | 及时移交工程施工地块 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | |  | |