附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 行业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区园林绿化工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 7.63 |  | 7.63 | 10 |  | 63.58％ |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 7.63 |  | 7.63 | 10 |  | 63.58％ |  | 8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 确保通州区新一轮百万亩园林绿化建设工程达到施工要求，符合行业管理标准，并对各参建单位进行行业培训及工程验收。 |  |  |  |  |  | 完成了100 个新一轮百万亩工程符合验收标准的标段竣工验收工作. |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成了2024年度在施工程竣工验收工作 |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 |  | 部分项目未竣工 |  |
|  |  |  | 指标2：完成了2023年度新一轮百万亩各参建单位的培训工作 |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 由于场地原因及各单位参加人员时间问题未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成了新一轮百万亩2024年度项目内业外业验收工作 |  |  | 施工现场及资料达到质量验收标准 | 全部验收通过 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成了验收档案归档工作 |  |  | 整理档案，并存档 | 按照档案管理要求存档 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成全部验收工作 |  |  | 部分完成 | 部分完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对施工现场及施工资料进行验收 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专家费、培训费 |  |  | 12万元 | 7.63万元 | 5 | 4 |  | 由于场地原因及各单位参加人员时间问题未开展培训 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：确保2024年已竣工工程验收工作顺利开展 |  |  | 验收工作已完成 | 验收工作已完成 | 5 | 4 |  | 部分项目未竣工 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为居民提供游玩场所，改善居民生活环境 |  |  | 为居民提供了游憩空间 | 为居民提供了游憩空间 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提高了通州区森林总面积 |  |  | 森林覆盖率达到33.7% | 城区绿化覆盖率达到50.95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：新一轮百万亩园林绿化工程为通州区生态环境持续发挥作用 |  |  | 验收通过项目已全部投入使用 | 验收通过项目已全部投入使用 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各乡镇、街道、委办局 |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年度园林绿化项目档案数字化管理技术服务合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 24 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 履行合同服务内容，完成161000页数字化工作 |  |  |  |  |  | 完成109855页 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 161000 | 109855 | 10 |  | 8 |  | 个别项目未竣工结算 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 2024年底前完成 | 2024年11月完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 满足经济效益 | 满足经济效益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 符合社会效益 | 符合社会效益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 可持续使用数字化档案 | 可持续使用数字化档案 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年新一轮百万亩土地流转费第三方审计服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区园林绿化工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68 | 68 |  | 67.6 |  | 10 |  | 99.41% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 68 |  | 67.6 |  | — |  | 99.41% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成2024年度园林绿化局重点绿化项目及新一轮百万亩造林工程的土地流转资金全过程跟踪审计； 目标2：抽查乡镇土地流转资金的发放情况，确保资金发放及 时、到位。 |  |  |  |  |  | 已完成2024年度园林绿化局重点绿化项目及新一轮百万亩造林工程的土地流转资金全过程跟踪审计；对11个乡镇土地流转资金的发放情况进行检查，各乡镇基本按时发放至各村。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2024年度土地流转资金全过程跟踪审计 |  |  | 19,180.16万元 | 18203.55万元 | 10 |  | 9 |  | 各乡镇因土地流转协议签订手续未完成，未能按照预期完成土地流转费的申请 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对2024年度支付土地流转定案面积的合理性进行审核，包括对地块调整面积及属性进行审核 |  |  | 12.41万亩 | 12.35万亩 | 10 |  | 9 |  | 各乡镇因土地流转协议签订手续未完成，未能按照预期完成土地流转费的申请 |  |
|  |  |  | 指标2：对全过程跟踪审计资料进行收集、整理及归档 |  |  | 完成档案归档 | 暂未归档 | 5 |  | 2 |  | 乡镇2024年度土地流转费未完全申请，暂无法归档 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2024年底前各乡镇将土地流转费发放至农户手中 |  |  | 2024年底前完成拨付 | 已完成拨付 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对乡镇申报土地流转费审核、报送,对土地流转费资金拨付的及时性进行审核 |  |  | 一周内完成审核 | 一周内完成审核 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：审计服务费68万元 |  |  | 68万元 | 67.5万元 | 10 |  | 9 |  | 最终签订合同总金额为67.5万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：惠农资金不流失 |  |  | 土地流转费拨付至末端 | 已拨付至末端 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：带动农户收入增长 |  |  | 农户收入增加 | 收入增加 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善通州区生态环境，减少沙尘天气 |  |  | 改善天气情况 | 沙尘天气减少 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：在50年内发挥影响 |  |  | 无占用平原造林用地现象 | 未发现占地现象 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：没有因园林绿化项目土地流转费而发生大规模信访事件 |  |  | 无大规模信访 | 无大规模信访 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 日常维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化工程质量服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.80 | 82.80 |  | 82.80 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.80 | 82.80 |  | 82.80 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 828 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 认真负责 |  |  | 2024年12月 | 按时完成 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障办公区日常维护 |  |  | 2024年12月 | 按时完成 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 日常维护满意 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 东郊二期电力施工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 质量服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.70195 |  | 22.70195 | 22.70195 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.70195 |  | 22.70195 | 22.70195 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1866.619591 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积（亩） |  | 原平原造林地块 |  | 原平原造林地块 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） |  | 符合 |  | 验收阶段符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木合格率 |  | 大于95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 95%以上 |  | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 完成项目竣工验收 |  | 项目完成竣工验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制（万元） |  | 22.70195 |  | 22.70195 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生态公益林 |  | 无经济收益 |  | 无经济收益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务周边百姓游览、休闲 |  | 百姓到公园游览 |  | 周边百姓每天都到公园游览 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边生态环境，提高空气质量 |  | 环境效果比原来有所提升 |  | 绿化美化成果显著 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 |  | 绿化成果得到保存 |  | 树木等长势良好 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 大于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市绿地二期电力施工及卫生间安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 质量服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.611961 |  | 29.611961 | 29.611961 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.611961 |  | 29.611961 | 29.611961 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1866.619591 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积（亩） |  | 原平原造林地块 |  | 原平原造林地块 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） |  | 符合 |  | 验收阶段符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木合格率 |  | 大于95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 95%以上 |  | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 完成项目竣工验收 |  | 项目完成竣工验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制（万元） |  | 29.611961 |  | 29.611961 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生态公益林 |  | 无经济收益 |  | 无经济收益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务周边百姓游览、休闲 |  | 百姓到公园游览 |  | 周边百姓每天都到公园游览 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边生态环境，提高空气质量 |  | 环境效果比原来有所提升 |  | 绿化美化成果显著 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 |  | 绿化成果得到保存 |  | 树木等长势良好 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 大于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 东郊创意园（一期）电缆敷设及卫生间安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 质量服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.292136 |  | 37.292136 | 37.292136 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.292136 |  | 37.292136 | 37.292136 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1866.619591 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积（亩） |  | 原平原造林地块 |  | 原平原造林地块 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） |  | 符合 |  | 验收阶段符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木合格率 |  | 大于95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 95%以上 |  | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 完成项目竣工验收 |  | 项目完成竣工验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制（万元） |  | 37.292136 |  | 37.292136 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生态公益林 |  | 无经济收益 |  | 无经济收益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务周边百姓游览、休闲 |  | 百姓到公园游览 |  | 周边百姓每天都到公园游览 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边生态环境，提高空气质量 |  | 环境效果比原来有所提升 |  | 绿化美化成果显著 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 |  | 绿化成果得到保存 |  | 树木等长势良好 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 大于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区梨园文化休闲公园电力施工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 质量服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.075554 |  | 25.075554 | 25.075554 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.075554 |  | 25.075554 | 25.075554 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1866.619591 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积（亩） |  | 原平原造林地块 |  | 原平原造林地块 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T ） |  | 符合 |  | 验收阶段符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木合格率 |  | 大于95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 95%以上 |  | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 完成项目竣工验收 |  | 项目完成竣工验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制（万元） |  | 25.075554 |  | 25.075554 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生态公益林 |  | 无经济收益 |  | 无经济收益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务周边百姓游览、休闲 |  | 百姓到公园游览 |  | 周边百姓每天都到公园游览 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边生态环境，提高空气质量 |  | 环境效果比原来有所提升 |  | 绿化美化成果显著 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持 |  | 绿化成果得到保存 |  | 树木等长势良好 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 大于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件2-4