附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 11011223T000001958552-2023网络安全运维及测评项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周觅 |  |  |  |  | 联系电话 | 13488776684 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 130.4964 |  | 52.19856 | 10 |  | 40% | 4 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 130.4964 |  | 52.19856 | — |  | 40% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 100% | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 100% | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1）播出运维服务，通过运维系统各功能软件控制各设备之间的协调工作，来完成播出、上载、监测、采集等任务，确保安全播出。 （2）租用运营商光纤链路，保障业务系统的正常入网。（3）保障北京市通州区融媒体中心网络安全，提供安全托管服务、流量采集+安全态势感知、安全意识培训及安全运营服务。 |  |  |  |  |  | - 播出系统运维服务按期开展，运维内容符合业务部门使用要求，播出系统运行稳定。 - 光纤链路按合同要求按期到位，光纤规格符合合同及业务使用需求，当前在租赁服务期中。 - 签约后，已保障北京市通州区融媒体中心网络安全，提供安全托管服务、流量采集+安全态势感知、安全意识培训及安全运营服务，系统安全可靠。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 播出系统运维 |  |  | 1项 | 1项 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 光纤租赁服务 |  |  | 1项 | 1项 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全服务 |  |  | 1项 | 1项 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 播出系统运维无事故，按时播出率。 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 光纤通讯稳定率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全问题发现及时，配合完成问题整改，整改率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项运维故障处理满足合同时效，项目完成时间。 |  |  | ≤12月 | ≤12月 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤130.4964万 | 52.19856万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供信息化运维就业，达到网络安全需求。 |  |  | 优 | 优 |  | 30 | 29 |  | 效益支撑资料有待加强 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 业务部门使用满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

填报注意事项：

1.评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

- 二是定性指标。根据项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分。

- 各项绩效指标得分汇总成项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。

注：绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下）。