项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号），依据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室在全区范围内开展小微项目资金支持工作有关要求，临河里街道通过开展小微项目立项申报、组织实施相关工作，解决一批困扰群众的身边事、急难事。临河里街道在2023年第五批和2024年第二批共完成12个小微项目立项申报、组织实施相关工作，总资金投入为167.225429万元，并按照相关要求完成支出。项目内容包括新做、更换护栏，修复破损、改造新做地面，新做、修复围墙，铺草坪砖，绿化美化，新建改造车棚，防水修复等。

（二）项目绩效目标

临河里街道城市管理办公室实时把握项目进度，严格控制项目成本，做好两批小微项目的施工监管、竣工验收和结算评审等工作，切实改善辖区公共环境，通过微提升微改造让居民得到“民生实惠”。阶段性目标为项目质量符合相关规定要求，人居环境质量有所提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过系统化评估项目执行效果，确保财政资金使用的高效性、合规性，并验证项目是否实现预设目标。其核心在于识别项目实施中的问题，为改进决策提供依据，优化资源配置并提升社会效益。同时，通过总结成功经验，推动基层治理创新和可持续发展。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为临河里街道2023年第五批和2024年第二批共12个小微项目，项目资金167.225429万元。

（二）绩效评价原则和方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况进行定性分析和定量分析。

- （三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价。

（四）绩效评价工作过程

一是了解绩效目标设立及完成情况。通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，主要是参考临河里街道提供的项目社会效益、可持续影响及服务对象满意度等的相关资料情况，充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价从产出指标、效益指标、成本指标等三个方面进行综合评价。经自评，疏整促一2023年第五批小微项目惠民生项目综合得分96分，2024年小微项目惠民生项目综合得分97分，项目均完成了绩效目标，绩效评定结论为“优”。

自评项目汇总表

部门名称：城市管理办公室

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目金额(万元) | - 评价结果 |  |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 优 | - 良 | - 中 | - 差 |  |
| - 1 | - 疏整促一2023年第五批小微项目惠民生项目 | - 94.757308 | - √ |  |  |  |  |
| - 2 | - 2024年第二批小微项目惠民生 | - 72.468121 | - √ |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

依据《通州区“小微项目惠民生”资金支持计划工作方案》（通疏整促办〔2020〕1号）文件规定，小微项目主要采取“社区（村）上报、乡镇审核、区级备案”的方式申报使用资金。区疏整促专项办公室发布征集通知后，临河里街道经实地核实并综合考虑居民诉求及社区物业意见，结合“接诉即办”“未诉先办”等工作，初步确定小微项目，经党工委会议审议通过后，将符合条件的小微项目报区疏整促专项办公室审核，区疏整促专项办公室初审后由区政府常务会审议通过后予以立项，2023年第五批小微项目和2024年第二批小微项目共12个小微项目批复立项。

- （二）项目过程情况

在项目实施过程中临河里街道按照合同管理规定，每批次小微项目确定中标单位后，及时与监理单位、设计单位、施工单位签订监理合同、设计合同以及施工合同，合同要素齐全、条款清晰，合同管理较规范。

为确保小微项目顺利开展，临河里街道每次申请小微项目资金时均制定了《“小微项目惠民生”资金申请实施方案》，明确了项目建设背景、必要性、项目概况、项目建设措施以及资金管理措施等，在项目实施过程中按照资金申请实施方案以及相关管理制度执行。

- （三）项目产出情况

2023年，临河里街道按计划完成第五批小微项目9个，包括铭悦园社区地砖破损修复项目、铭悦园北区围墙新做项目、潞阳桥社区花石匠一期南侧墙维修项目、玫瑰园社区北侧至平安银行路段地面改造项目、玫瑰园社区D5小区入口处环境提升项目、华星园社区电动自行车车棚及地面改造项目、华悦园社区居民活动场地地面改造项目、华远好天地工会驿站门前路面修复项目、裕馨家园小区自行车棚修建改造项目。

2024年，临河里街道按计划完成第二批小微项目3个，包括土桥社区方恒东景小区外围路面修复、华星园社区51、55号楼屋顶防水修缮工程、砖厂南二街路面破损修复项目。

2023年第五批和2024年第二批共计12个项目均按区发改委有关要求完成施工并验收，达到预期目标。

- （四）项目效益情况

项目的实施有效地改善了辖区内公共环境，通过微提升微改造让居民体验到了“民生实惠”，有效解决了居民“12345接诉即办”反映较为集中的问题，项目实施效益较显著，小微项目的实施得到了居民广泛好评，居民对项目实施效果比较满意。