附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023-2024年精细化管控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 城市管理办公室环保 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中仓街道办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王岳磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610197107 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.783657 |  | 42.783657 | 42.783657 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.783657 |  | 42.783657 | 42.783657 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次项目涉及中仓办事处4个社区，分别为悟仙观社区、四员厅社区、西营社区和本项目的清扫保洁以中仓小区及党群中心两个清扫重点区域为中心，涵盖中仓小区及其周边道路、新城东里小区及其周边道路。 本项目的裸地整治措施分为两种方式，方式一为裸地硬化，包括步道砖和嵌草砖铺装，方式二为裸地绿化，将具备绿化条件的裸地全部实行绿化覆盖。 |  |  |  |  |  | 本次项目涉及中仓办事处4个社区，分别为悟仙观社区、四员厅社区、西营社区和本项目的清扫保洁以中仓小区及党群中心两个清扫重点区域为中心，涵盖中仓小区及其周边道路、新城东里小区及其周边道路。 本项目的裸地整治措施分为两种方式，方式一为裸地硬化，包括步道砖和嵌草砖铺装，方式二为裸地绿化，将具备绿化条件的裸地全部实行绿化覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁重点区域：（共计126698平米） 裸地硬化及绿化点位：（共计1341平米） |  | 清扫保洁重点区域：（共计126698平米） 裸地硬化及绿化点位：（共计1341平米） |  | 12.8039平米 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  | 验收合格 |  | 已验收合格 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年3月底前-2022年10月 |  | 已完成 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 区级指标资金 |  | 42.783657万元 |  | 42.783657万元 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 控制财政支出，节约财政资金 |  | 优良中差 |  | 优 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 4个社区裸地全部实行绿化覆盖 |  | 优良中差 |  | 优 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少扬尘 |  | 优良中差 |  | 优 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升辖区空气质量 |  | 优良中差 |  | 优 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民 |  | 优良中差 |  | 优 | 100-90% |  | 100% |  |  |  |  |
| 总分 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |