附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高标准农田建设资金-基金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4000 | 4000 | | 425.98 | | 20 | | 10.65% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4000 | 4000 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好高标准农田(两高一智)示范区建后管护  和利用工作，确保“建一块、管一块、用一块”。 | | | | | | 做好高标准农田(两高一智)示范区建后管护和利用工作，确保“建一块、管一块、用一块”。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建及改造高标准农田面积 | | | 1958.68亩 | 1958.68亩 | 30 | | 30 | | 追加资金，剩余资金待25年支出。 | |
| 时效指标 | 建设任务完成及时性 | | | 1年 | 1年 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 粮食综合生产能力 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 耕地质量 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |