|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年小微项目惠民生 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台湖镇人民政府 | | | 实施单位 | | | | 台湖镇人民政府 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 193.2947万 | 193.2947万 | | 193.2947万 | | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 193.2947万 | 193.2947万 | | 193.2947万 | | | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，解决群众实际困难。台湖镇利用“小微项目惠民生”工程项目资金，优先解决群众反映强烈的重点民生诉求项目。通过微修补、微利用、微改造、微更新、微治理等事项，解决群众微难题，进一步提升基层治理能力，提高12345“响应率”、“解决率”、“满意率”水平。2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程共6个，其中老旧小区提升项目改造1个、农村基础设施提升类项目4个、公共服务设施类项目1个。 | | | | | | | | | | | 达成项目总预期 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设（维护、修缮）工程项目数 | | | 6 | | 6 | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：公共服务设施类项目数量 | | | 1 | | 1 | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标3：老旧小区改造提升类项目数量 | | | 4 | | 4 | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标4：农村基础设施提升类项目数量 | | | 1 | | 1 | | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收情况 | | | 验收合格 | | 验收合格 | | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付合同首付款时间 | | | 2024年12月31日前 | | 2024年12月31日前 | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：各项目入场时间 | | | 2024年11月15日前 | | 2024年11月15日前 | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标3：完成签订合同时间 | | | 2024年11月30日前 | | 2024年11月30日前 | | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 指标1：各项目总投资 | | | 各项目总投资≤50万元 | | 各项目总投资≤50万元 | | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | | 0 | | 0 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升居民生活质量 | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | | | 6 | | 6 | |  |
| 指标2：提高居民出行条件 | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | | | 6 | | 6 | |  |
| 指标3：减少居民楼顶漏水现象 | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | | | 6 | | 6 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升环境安全舒适度 | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | | | 6 | | 6 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：减少居民投诉量 | | | 达到预期效果 | | 基本达到预期效果 | | | 6 | | 4 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 | | | 满意度100% | | 满意度100% | | | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：受益群体满意度 | | | 满意度80%以上 | | 满意度80%以上 | | | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  |