|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 台湖镇2021年治理类乡镇项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 台湖镇人民政府 | | | 实施单位 | | | | 台湖镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 68.17万 | | 68.17万 | | 30.212708万 | | 10 | 44.32% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 68.17万 | | 68.17万 | | 30.212708万 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | | |  | |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 根据《治理类街乡镇整治提升2021年工作计划》和《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》（京财预[2020]1938号）文件精神，从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”、“未诉先办”相结合，优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性影响民生的问题。实施2021年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计13个，共涉及3个村、4个小区，其中公共服务设施类项目6个，老旧小区改造提升类项目4个，农村基础设施提升类项目3个，项目总投资2347.9万元。 | | | | | | | | | | 达成项目总预期 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：签到合同数量 | | | | 13 | | 13 | 5 | 5 |  |
| 指标2：公共服务设施类项目 | | | | 6 | | 6 | 5 | 5 |  |
| 指标3：老旧小区改造提升类项目 | | | | 4 | | 4 | 5 | 5 |  |
| 指标4：农村基础设施提升类项目 | | | | 3 | | 3 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 指标1：实施完毕项目竣工验收合格率 | | | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | | 指标1：招投标时间 | | | | 2022年6月 | | 2022年6月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：完成签订合同时间 | | | | 2022年7月 | | 2022年7月 | 5 | 5 |  |
| 指标3：支付合同首付款时间 | | | | 2022年11月 | | 2022年11月 | 5 | 5 |  |
| 指标4：项目竣工时间 | | | | 2022年8月 | | 2022年8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标指标 | | 指标1：总成本控制 | | | | 小于2347.9万 | | 2211.57万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不涉及 | | | | 不涉及 | | 不涉及 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：有效提高居民出行条件 | | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | 7 | 7 |  |
| 指标2：有效开发小区潜在停车资源 | | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：有效降低居民生活环境，避免噪音污染 | | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：减少居民投诉量 | | | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：主管部门满意度 | | | | 满意度100% | | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：社区及物业单位满意度 | | | | 满意度90%以上 | | 满意度90%以上 | 3 | 3 |  |
| 指标3：12345投诉率降低 | | | | 40%以上 | | 40%以上 | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 94 |  |