| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 副中心政务中心信息安全运维服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105.1 |  | 105.1 | 105.1 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 105.1 |  | 105.1 | 105.1 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用主动安全防御系统，形成主动防御、纵深防御、精准防控、整体防控的网络安全体系，做到面对网络威胁时，关键网络资产可隐藏，恶意网络扫描行为可报警，网络病毒、威胁横向移动可阻断，内网的安全威胁可溯源，并建立合理访问可白名单管理，保证整个副中心政务服务大厅网络系统的安全。 |  |  |  |  |  | 副中心政务服务大厅以“主动防御、纵深防御、精准防控、整体防控”为目标，构建了覆盖网络威胁全生命周期的安全防护体系。通过系统性技术部署与管理机制创新，实现了网络安全能力的全面提升。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月网络安全攻防应急演练驻场次数 |  | ≥1次 |  | 1次 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 全年重大活动信息安全保障驻场次数 |  | ≥3次 |  | 3次 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按月安全巡检；保障安全事件应急处理 |  | 提供月度巡检报告，对巡检工作内容进行记录，对设备状态、优化指标给出报告。参加安全事件应急处理，配合应急团队提取设备报警信息，参加业主对应急事件的讨论。 |  | 完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 现场处理时效性 |  | 在接到业主通知后，需驻场时，24小时内抵达驻场现场；应急事件4小时内抵达用户现场开始工作。 |  | 1.网络故障响应时间≤10分钟； 2.电子设备故障响应时间≤20分钟； 3.系统故障响应时间≤20分钟 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 电话、远程支持时效性 |  | 专业人员电话支持服务响应时间≤1小时 |  | ≤1小时 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进提升副中心政务服务水平 |  | 网络安全的平稳运行，正常运行维护，对各个信息系统起到保障、支撑作用，安全的网络，保证副中心政务服务水平的提升和正常服务。 |  | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升政务服务智能化服务水平 |  | 实现资产动态隐藏，威胁探测零误报抢先报警，并在报警之后自动阻断传播，采用主动安全防御模型，保证政务大厅的各项业务稳定运行，服务社会。 |  | 完成 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |