附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年水务改革发展专项转移支付（河长制奖补资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140.1058278 | 140.105827 |  | 140.105827 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.105827 | 140.105827 |  | 140.105827 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强辖区内水环境治理及管护，计划使用2024年北京市河长制项目资金，开展新凤河通州段及牛牧屯引水通州段水面保洁工作，防溺水工作安全警示设施项目。 |  |  |  |  |  | 我单位通过实施新凤河通州段及牛牧屯引水通州段水面保洁工作，防溺水工作安全警示设施，秋季补水沟渠治理，北运河左堤部分损毁堤路修复，加强管辖区内水环境治理及管护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 |  |  | 2个 | 4处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目期限 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | 140.10582万元 | 140.10582万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：改善生态环境 |  |  | 优良 | 优 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | 95% | 94% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |