附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利工程河道维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 238.40 |  | 10 |  | 79% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 238.40 |  | — |  | 79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，解除安全隐患，美化城市，保证我区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度，保证水利设施调配用水功能。 |  |  |  |  |  | 完成河道事务中心管辖座水闸维修养护工作。 完成闸站供电线路消隐改造。 完成部分坏损闸门启闭机。 完成防汛物资调试。 标准化建设及更换闸站供水设施。 监控检测设备维修。 消防检测、避雷检测。 变压代维。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修养护项目 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生产经营业务保障用车运维 |  |  | 11台 | 11台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目招标 |  |  | 1-4月 | 1-4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程期 |  |  | 5-11月 | 5-11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：工程验收 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | 300万元 | 238.40万元 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过对闸坝进行养护使闸坝能够正常运行，延长了闸坝的正常使用寿命。 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对水利建筑物的维修养护，提高运行效率，确保汛期正常运行，保证安全度汛 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |