附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道事务中心北运河防汛物资库安全改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 62.38 |  | 10 |  | 89% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 62.38 |  | — |  | 89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北运河防汛物资库是我区三座区级防汛物资库之一，因建设年代较早，物资库屋顶仍为泡沫彩钢板结构，存在较大安全隐患，需要更换为符合防火安全要求的屋顶。 |  |  |  |  |  | 通过对北运河防汛物资库彩钢板更换，外窗更换，仓库地面更新，弱电工程项目实施，使防汛仓库符合防火要求，降低安全风险，保证防汛物资安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造项目数量 |  |  | 1处 | 1处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：维修期限 |  |  | 3个月 | 9月-11月 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：改造项目总金额 |  |  | 70万元 | 62.38万元 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足防火安全要求 |  |  | 优良 | 优 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |