附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道事务中心甘棠闸、甘棠子河闸维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165 | 165 |  | 160.919187 |  | 10 |  | 97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 165 | 165 |  | 160.919187 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、维修甘棠闸四号液压缸漏油严重、盘根漏水、右岸下游护坡塌陷等问题； 2、维修甘棠子河闸液压缸漏油及盘根漏水问题。 |  |  |  |  |  | 通过对甘棠闸，甘棠子河闸液压启闭机维修，钢筋混凝土护坡，玻璃盖板更换，防水卷材以及栏杆拆除建新等项目实施，排除安全隐患，保证安全渡汛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目维修闸涵数量 |  |  | 2处 | 2处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程期限 |  |  | 3个月 | 10月-12月 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：改造项目总金额 |  |  | 165万元 | 160.919187万元 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：延长使用寿命 |  |  | 优良 | 优 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：保障安全渡汛 |  |  | 优良 | 优 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |