附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道事务中心防汛抢险冲锋舟维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.6176 |  | 10 |  | 96% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.6176 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河道事务中心防汛抢险用冲锋舟发动机及船体坏损，需要更换新发动机，购置附属构建，延长冲锋舟使用寿命。 |  |  |  |  |  | 完成7台冲锋舟零部件更换，发动机保养，船体加固、喷漆等，延长冲锋舟使用寿命。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修数量 |  |  | 7台 | 7台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：维修期限 |  |  | 1个月 | 2024年8月 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | 10万元 | 9.6176万元 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：延长使用寿命 |  |  | 优良 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |