|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络安全服务等保测评及密码测评服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.20 | 100.20 | | 100.10 | | 10 | | 99.90% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.20 | 100.20 | | 100.10 | | 10 | | 99.90% | | 9.99 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我委将贯彻落实国家等级保护相关标准，拟通过网络安全服务、等保测评服务、密码测评服务，提高我委在网络和信息安全方面的安全防护能力，贯彻落实国家网络安全等级保护政策、等级保护标准、北京市卫生行业等级保护相关工作要求，完善我委信息系统的安全防护体系，保障我委业务系统高效稳定运行。降低网络安全风险，提升我委信息化服务水平，发挥信息化的融合、带动作用，构建安全、可信的信息环境；全面提升我委信息系统和网络的综合防护能力和风险处置效率。 | | | | | | 我委将贯彻落实国家等级保护相关标准，拟通过网络安全服务、等保测评服务、密码测评服务，提高我委在网络和信息安全方面的安全防护能力，贯彻落实国家网络安全等级保护政策、等级保护标准、北京市卫生行业等级保护相关工作要求，完善我委信息系统的安全防护体系，保障我委业务系统高效稳定运行。降低网络安全风险，提升我委信息化服务水平，发挥信息化的融合、带动作用，构建安全、可信的信息环境；全面提升我委信息系统和网络的综合防护能力和风险处置效率。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：测评服务 | | | 一年内完成我委指定的四个主要信息系统的等保三级测评工作。  针对4个系统各进行一次等保测评和密码测评，使其达到国家信息安全等级保护要求。 | 一年内完成我委指定的四个主要信息系统的等保三级测评工作。  针对4个系统各进行一次等保测评和密码测评，使其达到国家信息安全等级保护要求。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：安全巡检服务 | | | 一年内为我委已在线运行的信息系统提供为期12次的安全巡检服务（包含漏洞扫描、安全巡检等），保障我委系统日常运行稳定 | 一年内为我委已在线运行的信息系统提供为期12次的安全巡检服务（包含漏洞扫描、安全巡检等），保障我委系统日常运行稳定 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：渗透服务 | | | 一年内为我委提供4次系统渗透服务。测试中为保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内，以人工渗透为主，并辅助用户认可的渗透测试工具，发现业务和应用系统中的安全隐患。 | 一年内为我委提供4次系统渗透服务。测试中为保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内，以人工渗透为主，并辅助用户认可的渗透测试工具，发现业务和应用系统中的安全隐患。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标4：安全培训 | | | 一年内根据信息安全等级保护政策对我委相关人员进行集中培训2次，并在国家重大活动及节假日期间前，对我委及其下属直管单位进行网络安全培训，通告安全事件案例，强化人员网络安全意识。 | 一年内根据信息安全等级保护政策对我委相关人员进行集中培训2次，并在国家重大活动及节假日期间前，对我委及其下属直管单位进行网络安全培训，通告安全事件案例，强化人员网络安全意识。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标5：安全咨询 | | | 在不违反保密原则的情况下，提供信息安全政策及技术措施的咨询服务。提供热线电话和技术支持热线；提供7×24小时电话技术支持和技术咨询。  协助我委完善网络安全管理制度及密码安全管理体系。 | 在不违反保密原则的情况下，提供信息安全政策及技术措施的咨询服务。提供热线电话和技术支持热线；提供7×24小时电话技术支持和技术咨询。  协助我委完善网络安全管理制度及密码安全管理体系。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标6：重要保障支撑 | | | 并为我委提供3次（不少于20日）的重要保障支撑及应急响应服务。 | 并为我委提供3次（不少于20日）的重要保障支撑及应急响应服务。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统故障率 | | | 重保期间系统故障率≤2% | 重保期间系统故障率≤2% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：在1年期限内满足要求 | | | 在1年内完成本项目涉及的全部服务工作 | 在1年内完成本项目涉及的全部服务工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | | | 项目整体成本不高于100.1万元，控制在成本范围内 | 项目整体成本不高于100.1万元，控制在成本范围内 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | | | 保障我委信息系统持续稳定运行,提高安全管理水平,在信息化建设过程中尽可能的节约了不必要的额外开支。 | 保障我委信息系统持续稳定运行,提高安全管理水平,在信息化建设过程中尽可能的节约了不必要的额外开支。 | 15 | | 14 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | | | 贯彻落实国家信息安全等级保护制度、保障信息系统安全、维护公众形象、加强单位管理水平，保障我委信息系统持续稳定运行，降低后期系统故障率，避免重大损失。 | 贯彻落实国家信息安全等级保护制度、保障信息系统安全、维护公众形象、加强单位管理水平，保障我委信息系统持续稳定运行，降低后期系统故障率，避免重大损失。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训服务对象满意度 | | | 培训服务对象满意度≥95% | 培训服务对象满意度≥95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.99 | |  | |