附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农田建设补助资金/高标准农田建设市级财政补助资金；  农田补助资金；  2023年农改-2023年北京市高标准农田建设任务。 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5569.64 | 5569.64 | | 3001.30 | | 10 | | 53.89% | | 5.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 471 | 471 | | 2733.04 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 5098.64 | 5098.64 | | 268.27 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建及改造高标准农田面积 | | | 3.65万亩 | 3.65万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | ≥95% | 项目正在验收 | 10 | | 8 | | 项目正在验收资金待拨付 | |
| 时效指标 | 建设任务完成及时性 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | | | 3000元 | 2700元 | 20 | | 18 | |  | |
|  | 社会效益  指标 | 粮食综合生产能力 | | | 明显提升 | 明显提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 田间道路通达度 | | | 达到100% | 达到100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 耕地质量 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.39 | |  | |